Projekt: Energy harbesting powered bicycle computer

Protokoll

**Thema:** Layout und Firmware

**Ort:** InES

**Datum:** 10. März 2016

Teilnehmer: Institution: Verteiler:

Prof. Dr. Marcel Meli InES E-Mail

Dario Dündar InES E-Mail

Katrin Bächli InES E-Mail

Manuel König E-Mail

Für das Protokoll: Katrin Bächli (bachlkat@students.zhaw.ch)

Traktanden:

# Abnahme Protokoll 26.2 und 3.3.16

# Stand der Arbeit

# Weiteres Vorgehen

# Projektplanung / Termine

# Diverses

Beilage:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zuständig | Termin |
| 1. Abnahme Protokolle |  |  |
| Protokolle 26.Feb und 3. März | bachlkat |  |
| 1. Stand der Arbeit |  |  |
| **Inbetriebnahme der Simulation der Speichenumdrehung mit Elektromotor** - Der Versuchsaufbau ist umgebaut und die Messungen können mit reproduzierbaren Geschwindigkeiten durchgeführt werden |  |  |
| **Energieverbrauch des SensorTags ermitteln**  Parallel zur Firmwareentwicklung wird der Energieverbrauch mit dem PowerAnalyser gemessen.  Sensortag drei Firmwareversionen   * V0: SimpleBroadcastBLE von Dario: Läuft im Standby-Modus, keine IO-Abfrage, kein SPI-Kommunikation * V1: SimpleBroadcastBLE neu aufgesetzt und mit Code von PA ergänzt: Standby-Modus und Idle-Modus, ein IO wird abgefragt (Impuls Reed Relais), keine SPI-Kommunikation * Vx: Firmware der Machbarkeitsstudie der Projektarbeit. Laden der Firmware auf Sensortag gibt Memory Map Fehler.   Ergebnisse Energiemessung (siehe Messprotokoll Energiemessung Sensortag)   * V0 braucht druchschnittlich 8.3 μW im Standby und 11 mW beim Senden * V1 braucht 2.6 mW im Standby und kann die Daten nicht mehr senden.   Diskussion | Bachlkat | 17.03.16 |
| **Hardware optimieren**  Text Manu | Koenigma | 17.03.16 |
| 1. Weiteres Vorgehen |  |  |
| Text Manu  Firmware-Entwicklung   * Die Sensortag-IO müssen auf Interruptfähigkeit überprüft werden * V1 : V0 als Basis. PA-Code hinauswerfen. Ziel: IO einlesen im Standby Mode | bachlkat | 17.3.16 |
| 1. Projektplanung / Termine |  |  |
| Keine Änderungen. Nächste Woche erster Meilenstein. | alle |  |
|  |  |  |
| 1. Diversers |  |  | |
| Selbständige Nutzung des Power-Analysers (auch Wochenende) | mema |  | |