Projekt: Energy harVesting powered bicycle computer

Protokoll

**Thema:** Aufgabenstellung, Terminplan

**Ort:** InES

**Datum:** 24. März 2016

Teilnehmer: Institution: Verteiler:

Prof. Dr. Marcel Meli InES E-Mail

Dario Dündar InES E-Mail

Katrin Bächli InES E-Mail

Manuel König E-Mail

Für das Protokoll: Katrin Bächli (bachlkat@students.zhaw.ch)

Traktanden:

# Abnahme Protokoll 17.3.16

# Stand der Arbeit

# Weiteres Vorgehen

# Projektplanung / Termine

# Diverses

Beilage:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zuständig | Termin |
| 1. Abnahme Protokolle |  |  |
| Protokolle 10. März vier Punkte aus dem Mail von Olivier Rion wurden direkt geändert:  1) Titel: ENERGY HARBESTING -> mit V  2) Mein Name ist Rion und nicht Riom  3) Die TP sollen einen (neu: Abstand) von 2.54 mm  6) Fussnote: Protokoll\_Sitzung\_17.03.2016.docx /   Das falsche Zusatzdatum ist gelöscht Die anderen zwei Punkte sind unter Stand der Arbeit/Diskussion eingeflossen.  Olivier Rion sei für das genaue Gegenlesen herzlich gedankt! | bachlkat | erledigt |
|  |  |  |
| 1. Stand der Arbeit |  |  |
| Hardware-Layout   * Leistungskurve (MPPT) der neuen Schaltung ermitteln, für verschiedene Geschwindigkeiten: Ist gemacht, aber die Positionierung der Spule war nicht gut, weshalb zu schlechte Energiewerte ( 80 nV als Max) resultieren * Nachmessungen sind zur Zeit nicht möglich, da bei der Inbetriebnahme des neuen Aufbaus (fliegender Aufbau) etwas defekt ging. * Layout konnte mit allen Punkten aus dem letzten Protokoll erstellt werden. LTS und STS werden extern eingebaut.  Der Print ist minimal und nur 1 mm grösser als das Sensortag.   Diskussion zur Auswahl der Komponenten: Die verwendeten Dioden der Machbarkeitsstudie erwiesen sich als besser, als zwei bestellte Versionen an Low Power Dioden. Das gute Messergebnis der XXXXXX Dioden ist erfreulich, doch da diese in der Harvester-Schaltung im nicht im dokumentierten Bereich betrieben werden, enthalten sie ein Risiko, wie sie sich dort verhalten. | Koenigma | offen  erledigt |
| Energiemanagement   * Energieerzeugung bei 10 km/h der Machbarkeitsstudie und der aktuellen Schaltung messen:  Messung der Machbarkeitsstudie mit Sensortag V0 STS = 470  **10 km/h:** VHRV = 0.08V Zu klein, sodass das EM-Board nicht zu arbeiten beginnt (0.2 V als Minimalspannung).  **20 km/h**: VHRV = 0.2 V, nach 5 min VSTS auf 0.05 V geladen.   **40 km/h**: VHRV = 0.6 V, nach 5 min VSTS auf 2.2 V geladen VSUP noch nicht geschalten. (Auch nicht bei 2.5 V).  Der Grund der sehr schlechten Ergebnisse liegt darin, dass die Spule nicht mehr richtig positioniert ist. Die Messung wird wiederholt.  Diskussion  Auswirkung des tiefen MPPT auf die Energiegewinnung Die neue Harvesterschaltung hat eine MPPT-Ratio zwischen 38 – 43 %. Das ist besser (=hoher) als die MPPT-Ratio bei der Machbarkeitsstudie (bei 28 – 38 %). Das Problem ist, dass das EM-Board für TEG ausgelegt ist und als minimale MPPT-Ratio 50% erlaubt. Dadurch geht unnötig Energie verloren.  Es ist im Rahmen der BA nicht möglich, die bestehende Harvester-Schaltung auf einen MPPT-Ratio ab 50 % zu optimieren (z.B. durch Widerstandsanpassung). Es lohnt sich aber, Ives zu kontaktieren, ob es möglich ist, die MPPT-Ratio tiefer einzustellen. Sobald die neue MPPT-Ratio aufgenommen ist, schickt Katrin die Ergebnisse an Dario und dieser kontaktiert Ives  EM-Board braucht im Minimum VHRV = 0.3 V und 3 W an Leistung. Darunter geht es nicht.     * Aus der Energieerzeugung und des Energieverbrauch des Sensortags mit GPIO-Wake-up LTS und STS berechnen: Wurde berechnet, konnte wegen dem defekten Aufbau nicht nachgemessen werden. STS = 1.3 mF, LTS nicht direkt relevant, da keine Funktion = 3.3 mF  Diskussion Die Werte sind zu hoch. Der Grund ist, dass die durchschnittliche = 0.44 V und nicht von VSUP (2.2 V) genommen wurde. Nachrechnen und bei funktionstüchtigem Aufbau nachmessen   Für die Bestückung: Spannung eher überdimensionieren, da die ersten 63% der Spannung viermal schneller laden, als der Rest.  Diskussion (Mail Dario Dündar und Olivier Rion) Bei STS bereits erstes Packet senden, weil sonst Energie innerhalb der Wartezeit verloren geht:  Messergebnisse: Init + Senden = 126 J Nur Senden = 32 J Refreszyklus = 1.8 J   Problem, beim direkten Senden des Packets: Macht keinen Sinn. Es braucht auch die Geschwindigkeitsmessung dazu.  Entscheid: STS soll für Initialisierung und erste Geschwindigkeitsmessung ausreichen. Zu beachten ist, dass v\_bat\_min\_hi genug hoch sein soll, damit während dem Entladen, v\_bat\_min\_low (= Ausschalten) nicht unterschritten wird.  Weitere Daten als Pakete senden. In der Vertiefungsphase. Aufgabenstellung fordert Höhe als Muss, andere als optional.  Interrupt-Prioritäten: Bis jetzt noch nicht eingestellt, da zurzeit nur 1 GPIO ausgelesen wird | Bachlkat  bachlkat  duen  bachlkat    bachlkat  koenigma | erledigt  offen  erledigt  offen |
|  |  |  |
| 1. Weiteres Vorgehen |  |  |
| Hardware-Layout   * Aufbau reparieren 🡪 4 1N5819 Dioden werden mindestens benötigt * Layoutreview machen, Layout soll am 30. März bestellt werden Neues Layout an Dario und Olivier senden Manu schaut, ob er Print selber bestellen kann, gibt Feedback an Dario Ansonsten bestellt Dario den Print * MPPT- Kurve neu aufnehmen Email an Ives -> An Dario * Leistungsoptimierung (Minimum ist 3 W) - Magnet mit stärkerer Kraft suchen - Die Magnete von Reel Light testen (Anregung nutzen) - Magnet weiter aussen am Fahrrad positionieren  (höhere Geschwindigkeit beim vorbeiziehen des Magneten = höhere  induzierte Spannung   Energiemanagement   * Nachrechnen des STS * Ausmessen der Ladezeit nach wieder funktionstüchtigem Aufbau * Beginn mit V2: Einbau der Geschwindigkeitsmessung in die BLE-Daten * Daten-Ablage Werte überprüfen (Sniffer und App)   Diskussion: Fehler bei Memory nicht beheben. | Koenigma  Koenigma  Koenigma/ Duen  Koenigma  Bachlkat  Bachlkat  Bachlkat  bachlkat |  |
|  |  |  |
| 1. Projektplanung / Termine |  |  |
| Das Erstellen des Miniaturisierten PCB nimmt mehr Zeit in Anspruch als geplant. Es wird zu einem Hardware-Redesing.  Die Planung bleibt vorerst bestehen. Nächste Woche wird besprochen, ob der 2. Meilenstein ev. 1 Woche verschoben werden muss. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Diverses |  |  |
| EM-Boards:  Nachlöten des EM8500-Chip nützte nichts. Board reagiert gar nicht auf Kommunikation (wegwerfen). Das altes Board von PA hat weiterhin das Slave-Address-Promblem. Prinstcreen an Dario schicken  Massnahmen: ESD-Matte beim BA-Arbeitsplatz für EM-Board-Programmierung und Einsatz. Zweites EM-Board wird von Philipp geborgt, damit für die Messung zwei Boards mit unterschiedlichen Konfigurationen bereit stehen. | Koenigma  /duen |  |